## Slide 1: Avancement : la supervision automatique de Workly est en place, avec un outil RAG
PARTIE 5
42
FAIT
Planificateur autonome : 8 étapes de nuit à 00:30 UTC
Route GET /bilan : succès, incomplet ou échec
Deux agents IA : Analyste et Rédacteur
Message Slack chaque matin
Outil RAG : base de connaissances d’exploitation
Simulation de panne pour tester à la demande
Connexion Odoo testée
EN COURS
Déclenchement quotidien par Fusion à 06:00 UTC
Mesure de la fiabilité sur plusieurs nuits
PROCHAINES ÉTAPES
Alerte quand Workly ne répond pas
Import des commandes Odoo comme volumes prévus
Hébergement permanent de Workly
Notes: Point d’avancement de la partie 5. Le planificateur de Workly exécute seul les huit étapes de nuit, la route de bilan résume l’état de la nuit, deux agents analysent et rédigent, et un message Slack arrive chaque matin. Cette semaine s’y ajoutent un outil RAG, qui donne aux agents une base de connaissances d’exploitation, la connexion à Odoo et un mode de simulation de panne pour tester sans attendre la nuit. Il reste à activer le déclenchement quotidien, à ajouter l’alerte quand Workly ne répond pas et à importer les commandes d’Odoo.

## Slide 2: L’outil RAG donne aux agents une base de connaissances pour expliquer les pannes
PARTIE 5
43
1
Recherche
Workly construit une question à partir des pannes du bilan et retrouve les passages les plus proches dans la base de connaissances (classement BM25).
2
Augmentation
Les passages retrouvés sont ajoutés au bilan, dans le champ « connaissances », puis donnés à l’agent avec le prompt.
3
Génération
L’Analyste écrit son analyse à partir de ces passages et cite la section utilisée ; le Rédacteur en fait le message du matin.
BASE DE CONNAISSANCES D’EXPLOITATION
27 sections tirées du code de Workly : statuts du bilan, douze tâches et leurs échecs connus, erreurs courantes (401, 404, 409, délai), flux Agentic AI, ngrok, Odoo. La recherche est faite par Workly (bibliothèque standard, sans service externe) ; le document est un fichier texte du dépôt, facile à relire et à compléter.
Notes: Le RAG suit trois étapes. Recherche : à partir des pannes du bilan, Workly construit une question et retrouve les passages les plus proches dans la base de connaissances, classés avec l’algorithme BM25. Augmentation : ces passages sont ajoutés au bilan, puis donnés à l’agent avec le prompt. Génération : l’agent Analyste écrit son analyse en s’appuyant sur ces passages et cite la section utilisée, puis le Rédacteur rédige le message. La base compte 27 sections tirées du code de Workly : statuts du bilan, douze tâches, erreurs courantes, flux, ngrok, Odoo.

## Slide 3: Le RAG s’insère dans le flux : le bilan arrive déjà accompagné des passages utiles
PARTIE 5
44
Cron Fusion à 06:00 UTC → nœud HTTP → flux Agentic AI
API Request
GET /bilan?connaissances=1
Parser
JSON en texte
Prompt Template
{bilan}
Agent Analyste
gravité, cause, action, source
Agent Rédacteur
message du matin
Slack
webhook
Workly
Journal des tâches
→ statut du bilan
Base de connaissances
→ passages (RAG)
Retrieval et augmentation se font ici : les passages sont ajoutés au bilan avant l’envoi.
CE QUE REÇOIT, PUIS RENVOIE, L’ANALYSTE
reçoit :
statut_global, etapes_nuit_manquantes,
echecs_recents, connaissances [ section, texte ]
renvoie :
gravite, resume,
problemes [ tache, cause_probable, action, source ]
Notes: Le flux Agentic AI reste le même, avec une seule différence : l’API Request appelle la route de bilan avec le paramètre connaissances. Workly renvoie alors le bilan et, quand il y a une panne, les passages de la base de connaissances les plus proches. Le Prompt Template les donne à l’Analyste, qui répond en JSON avec la cause probable, l’action et la source. Le Rédacteur transforme cette analyse en message, envoyé sur Slack. Quand la nuit est réussie, aucun passage n’est ajouté.

## Slide 4: Résultats : les messages citent la cause et l’action de la base de connaissances
PARTIE 5
45
SANS RAG
« Actions requises : 1. Vérifier le planificateur de tâches ou les services d’automatisation. 2. Relancer manuellement les étapes manquantes. »
AVEC RAG
« Cause probable : le PC était éteint ou en veille à 00:30 UTC, ou le planificateur était arrêté. Action : relancer le planificateur (scripts/demarrer_workly.ps1 -Planifier), puis exécuter la chaîne manquante. »
Même situation : nuit incomplète.
Panne simulée de la sauvegarde
critique
pg_dump est introuvable : installer les outils PostgreSQL ou renseigner WORKLY_PG_DUMP.
Nuit non exécutée (PC éteint)
attention
Relancer le planificateur, puis exécuter la chaîne manquante.
Nuit réussie
ok
Situation nominale : aucune action corrective requise.
Source : exécutions réelles du flux Agentic AI, octobre 2026.
Notes: Premier constat : pour la même situation, une nuit incomplète, le message sans RAG restait générique, vérifier le planificateur ou les services, alors que le message avec RAG donne la cause probable, un PC éteint ou en veille à 00:30 UTC, et la procédure exacte de reprise. Deuxième constat : le flux produit trois messages différents selon l’état de la nuit. Pour une panne simulée de la sauvegarde, il indique que pg_dump est introuvable et comment le renseigner ; pour une nuit non exécutée, il propose de relancer le planificateur ; quand tout va bien, il le dit en deux lignes.